|  | УТВЕРЖДЕНА приказом ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» от 24.01.2022 № 18 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на выполнение работ по ремонту внутренних помещений

и замене системы электроснабжения

# Кола 2022 г.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	3

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	6

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.	7

РАЗДЕЛ 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ     ФОРМЕ	12

РАЗДЕЛ 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	13

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА	17

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	20

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ....................................................................................32

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	…………………………………………………..………..35

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	49

РАЗДЕЛ 11. ОБОСНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ………………........51

РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Общие сведения

  - 1.1. Настоящая Инструкция подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Положение, Заказчик), размещенной в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика.

  - 1.2. Заказчик, указанный в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», намеревается  заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с предметом аукциона в электронной форме, в связи, с чем приглашает принять участие в аукционе в электронной форме и подавать  заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме.

1.3. Аукцион в электронной форме - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину ("шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

1.4.	Закупочная комиссия – комиссия, формируемая и утверждаемая Заказчиком в целях подведения итогов конкурентной закупки, а также, при необходимости, подведения итогов отдельных этапов и процедур закупки.

1.5.	Участник закупки – закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.6. Электронная торговая площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме;

1.7.	Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации.

### 1.8.	Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kolakcson.ru/

### 2. Предмет аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

### 2.1. Предмет аукциона в электронной форме - право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором, в соответствии с РАЗДЕЛОМ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 2.2. Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и РАЗДЕЛЕ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации об аукционе в электронной форме.

### 3. Требования к участникам закупки

### 3.1. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится среди участников, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком и аккредитованные на ЭТП, указанной в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в установленном порядке.

### 3.2. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки (лота).

### 3.3. Участник закупки должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.4., а также требованиям, установленным в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 3.4. Обязательные требования к участникам закупки:

3.4.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3.4.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

### 3.4.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

### 3.4.4. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

### 3.4.5. отсутствие фактов привлечения в течении 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

### 3.4.6. соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки

3.4.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

3.4.8. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

3.4.9. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

3.4.10. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3.4.11. В случае если на стороне Участника процедуры закупки выступает несколько лиц, указанная в настоящем пункте информация и документы предоставляются в отношении всех лиц, выступающих на стороне Участника закупки.

### 3.5. Заказчик вправе предусмотреть дополнительные требования к участникам закупки, в том числе квалификационные требования (включая требования к опыту работы), а также требования к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов у поставщика, подрядчика, исполнителя, с указанием перечня таких требований. Установленные Заказчиком дополнительные требования указываются Заказчиком в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 4. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора

### 4.1. Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора субподрядчиков в случае, если такое право предусмотрено РАЗДЕЛОМ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Соисполнители (субподрядчики) должны соответствовать требованиям, указанным в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 5. Расходы на участие в аукционе в электронной форме и при заключении договора

### 5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе в электронной форме, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

### 6. Условия допуска к участию в аукционе в электронной форме

### 6.1.	При рассмотрении заявок на участие в аукционе в электронной форме участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в аукционе в электронной форме в случае:

### 6.1.1. непредставления документов, указанных в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», а равно их предоставление не по установленным формам, указанным в РАЗДЕЛЕ 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника закупки, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в документации об аукционе в электронной форме;

### 6.1.2. несоответствия участника закупки требованиям, установленным в пункте 3.4. и в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника закупки, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

### 6.1.3. непредставление обеспечения заявки на участие в закупке, если требования таких заявок установлено документацией об аукционе в электронной форме и в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

### 6.1.4.  несоответствия заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации об аукционе в электронной форме, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо предложения о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, превышающей установленную начальную (максимальную) цену единицу (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, либо указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона в электронной форме;

### 6.1.4.1. в случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, помимо оснований, указанных в подпункте 6.1.4. – указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений о ценовом предложении аукциона в электронной форме;

### 6.1.5. в иных случаях, указанных в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

6.2. Заказчик отстраняет участника закупки от участия в аукционе в электронной форме в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

### 7. Содержание документации об аукционе в электронной форме.

### 7. 1.	Документация об аукционе в электронной форме включает перечень разделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в электронной форме.

### 7.2.	Документация об аукционе в электронной форме размещается в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, а также на сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 7.3. Документация об аукционе в электронной форме предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

### 7.4.	При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе в электронной форме, опубликованной в ЕИС, на официальном сайте Заказчика и на сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 8. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме.

### 8.1. Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес ЭТП, на которой проводится аукцион в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации об аукционе в электронной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором ЭТП Заказчику.

### 8.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 8.1. настоящего Раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.

### 8.3. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

### 9. Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе в электронной форме

9.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме.

9.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанной в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного  Положением о закупке для данного способа закупки.

### 9.3. До истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме Заказчик может по любой причине продлить этот срок. Извещение о продлении срока окончания приема заявок размещается Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 9.4. Участники аукциона в электронной форме самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение и в документацию об аукционе в электронной форме, размещенные в ЕИС.

### 10. Отказ от проведения аукциона

### 10.1.  Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, разместив в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, извещение об отмене аукциона в электронной форме в день принятия решения.

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

### 11. Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме и требования к ее оформлению

### 11.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается в электронном виде на ЭТП, указанную в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме и требований регламента соответствующей ЭТП.

### 11.2. Участник закупки готовит заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями РАЗДЕЛА 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с формами документов, установленными РАЗДЕЛОМ 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 11.3. В случае если участник закупки планирует принять участие в аукционе в электронной форме по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе в электронной форме на каждый такой лот отдельно.

### 11.4. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

### 11.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть отсканированы в одном из распространенных форматов документов: (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и быть надлежащим образом подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки несоответствующей требованиям.

### 11.6. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть заполнены по всем пунктам.

### 11.7. В документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе установить следующие требования к составу заявки участников (вторая часть заявки):

### - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

### - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

### - идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

### - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

### б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

### - копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, если документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

### - копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

- информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае, если извещением и (или) документацией о закупке установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

### б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

### - декларация о соответствии участника закупки требованиям, указанных в подпункте 6.1. пункта 6;

- предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки;

-  копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

### - наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

### 11.8. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

### - согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией аукциона в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме;

### - при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

### а) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие а аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

### б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе в электронной форме.

### При этом первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, схему, иное изображение объекта закупки.

### 12. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме

### 12.1.	Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники, Заказчик должны быть написаны на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе в электронной форме расценивается Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

### 12.2.	Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

### 12.3. На входящих в заявку на участие в аукционе в электронной форме документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### 12.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

### 13. Валюта заявки на участие в аукционе в электронной форме и оплата выполненных работ

13.1. Цена договора, предложенная во время аукциона в электронной форме, должна быть выражена в российских рублях, если иное не установлено в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

13.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

13.3. Оплата в размере 30% производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика от общей суммы Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета на оплату на приобретение материалов и выполнение подготовительных работ и 70% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончанию выполнения работ и предоставлению пакета документов:

1. акт выполненных работ (форма КС-2);

2. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3. счет на оплату.

### 14. Требования к перечню обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

### 14.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы, указанные в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 14.2. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

### 14.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме, Закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения.

### 14.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

### 14.5. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

### 15. Требования по обеспечению приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при проведении по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

### 15.1. При проведении конкурентных закупок Заказчиком предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в соответствии и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925).

15.2. Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса или конкурса в электронной форме или запросе предложений или запросе котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

### д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

РАЗДЕЛ 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

### 16. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

### 16.1. Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока, указанном в настоящем Разделе и в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 16.2. Датой подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме является дата поступления такой заявки на ЭТП, указанную в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 16.3. Участники закупки имеют право подать свою заявку на участие в аукционе в электронной форме на ЭТП в любой момент с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», документации о проведении аукциона в электронной форме и до даты окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме (открытия доступа к заявкам), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

### 16.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору ЭТП. Изменения заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.

### 16.5. После отзыва заявки на участие в аукционе в электронной форме участник закупки имеет возможность повторно подать заявку на участие в аукционе в электронной форме до наступления времени окончания подачи заявок.

### 16.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

### 17. Обеспечительные меры при проведении закупок

### 17.1. Если в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, участники закупки, подающие заявки на участие в аукционе в электронной форме, обязаны представить такое обеспечение одновременно с заявкой на участие в аукционе в электронной форме.

17.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке, может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или путем предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных извещением и (или) документацией о закупке осуществляется участником закупки, в случае если такое обеспечение предусмотрено в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

17.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, возвращаются:

- всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания итогового протокола;

-  участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора.

17.4. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

- уклонение или отказ от заключения договора;

- непредоставление или предоставление с нарушениями условий, установленных документацией, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении и (или) документации об осуществлении закупки установлены требования исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

17.5. Если в документации о закупке, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавливается требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

- не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса;

- устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

РАЗДЕЛ 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

### 18. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

18.1. Заказчику на ЭТП автоматически в срок, установленный в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», открывается доступ к заявкам, поданным участниками закупки. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и осуществляет проверку соответствия участников закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об аукционе в электронной форме.

18.2. Предельный срок рассмотрения заявок при проведении электронного аукциона – не более 7 дней со дня окончания подачи заявок, если иной срок не установлен в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

18.3. В рамках рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

18.4. В ходе рассмотрения заявок Закупочная комиссия вправе направить запросы участникам закупки:

1) касающиеся разъяснения или дополнения положений заявок на участие в аукционе в электронной форме;

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной прописью, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная прописью; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке; при наличии разночтений между ценой указанной в заявке и ценой указанной в предложении о цене преимущество имеет цена, указанная в заявке.

18.5. Решение Закупочной комиссии о направлении участникам закупки запросов, указанных в пункте 18.4., отражается в соответствующем протоколе Закупочной комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в день проведения заседания по данному вопросу Закупочной комиссии. Протокол заседания Закупочной комиссии размещается в ЕИС или официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Заказчиком не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола.

18.6. Срок представления участником закупки ответов на запросы, указанные в пункте 18.4., не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме.

18.7.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в электронной форме, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.

18.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и не позднее чем через 3 (три) рабочих дня, со дня подписания протокола размещается Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

18.9. При рассмотрении заявок на участие в аукционе в электронной форме участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в аукционе в электронной форме в случаях, указанных в п. 6.1. документации об аукционе в электронной форме.

18.10. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме, или о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании участником аукциона в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

В случае если документацией об аукционе в электронной форме предусмотрено два и более лота, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором, принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона в электронной форме принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении этого лота.

18.11. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме признан участником аукциона в электронной форме, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» вправе передать такому участнику аукциона в электронной форме проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе в электронной форме. При этом договор заключается по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены договора без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

### 19. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме

19.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 11.8. Раздела 3, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

19.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня открытия доступа к первым частям заявок.

19.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 11.8. Раздела 3, закупочная комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, к участию в нем и признании этого участника участником такого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 19.4. настоящего Раздела.

19.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае:

1) непредставление документов, установленных документацией и (или) извещением о закупке, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке;

3) непредставление обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок установлено документацией и (или) извещением о закупке;

4) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям документации и (или) извещения о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦД, либо предложения о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, превышающей установленную начальную (максимальную) цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, либо указание в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложение в электронной форме сведений об участнике закупки.

19.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Закупочная комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии, в день его подписания направляется Заказчиком оператору ЭП и размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

19.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе в электронной форме, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, вносится информация о признании такого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

### 20. Порядок проведения аукциона в электронной форме

20.1. Аукцион в электронной форме проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

20.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

20.3. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников к участию в аукционе в электронной форме.

20.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» в соответствии со способом подачи ценового предложения, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

20.5. Участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на "Шаг аукциона" в соответствии с условиями, указанными в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

20.6. На ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

- участник не может подать предложение о цене договора выше, чем ранее поданное им же;

- участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора.

20.7. Если в течение времени, установленного регламентом ЭТП, не подано ни одно предложение о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

20.8. С момента начала проведения аукциона и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени должны указываться все поступившие предложения о цене договора, и время их поступления.

20.9. Подведение итогов аукциона в электронной форме проводится на ЭТП, в день и время, установленные в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

20.10. Протокол аукциона в электронной форме формируется автоматически при помощи программных средств ЭТП.

20.11. На основании результатов аукциона в электронной форме Закупочная комиссия определяет победителя. Протокол проведения аукциона в электронной форме подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в день проведения заседания, и не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня подписания Протокола, размещается в ЕИС, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

20.12. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола направляет победителю аукциона в электронной форме проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

20.13. В случае, если до участия в аукционе в электронной форме был допущен один участник или в аукционе в электронной форме участвовал один участник, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения протокола, вправе передать единственному участнику аукциона в электронной форме для подписания проект договора, составленный  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и приложенного к ней проекта договора, и на данных, указанных в заявке участника аукциона в электронной форме. Договор заключается в порядке, предусмотренном РАЗДЕЛОМ 6 «ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА».

20.14. В течение 1 (одного) часа после размещения на ЭТП протокола, оператор ЭТП направляет Заказчику вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками.

21. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, определение победителя аукциона в электронной форме

21.1. Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение вторых частей заявок участников в аукционе в электронной форме, принявших участие в аукционе в электронной форме, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения такого аукциона.

21.2. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Закупочная комиссия принимает решение о признании вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме соответствующими требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, или об отклонении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

21.3. Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации, и который предложил в ходе проведения аукциона наиболее низкую цену договора (наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги) или сделал единственное предложение о цене договора (сумме цен единиц товара, работы, услуги).

21.4. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и результаты подведения итогов такого аукциона вносятся в итоговый протокол аукциона в электронной форме, который подписывается всеми членами Закупочной комиссии, в день его подписания направляется Заказчиком оператору ЭП и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА

22. Заключение договора по результатам проведения аукциона в электронной форме

22.1. Проект договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, направляется Заказчиком победителю или участнику, с которым заключается договор, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки, либо в случае признания победителя или участника, с которым заключается  договор, уклонившимся от заключения договора – не менее 3 (трех) рабочих дней с даты признания такого победителя или участника уклонившимся от заключения договора.

22.2. В случае если победитель аукциона в электронной форме или участник аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора или единственный участник закупки, признанный участником аукциона в электронной  форме в срок, предусмотренный документацией об аукционе в электронной форме, не представили Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если такое требование было установлено документацией об аукционе в электронной форме, такие лица признаются уклонившимся от заключения договора.

22.3. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания

22.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки, на официальном сайте Заказчика, сайте ЭТП, указанном в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Срок заключения договора, может быть увеличен в случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения договора, в связи с необходимостью проведения мероприятий по проверке достоверности предоставленных банковских гарантий. Увеличение срока обусловлено необходимостью направлять соответствующие запросы третьим лицам и получать от них ответы. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ответов от указанных третьих лиц, Заказчик заключает договор или принимает мотивированное решение об отказе от заключения договора.

22.5. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом, заключение договора для участника аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся.

22.6. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся Заказчик вправе:

1) заключить договор с единственным участником аукциона в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме;

2) провести процедуру аукциона в электронной форме повторно, при этом Заказчик вправе изменить условия проведения аукциона в электронной форме;

3) заключить договор с применением неконкурентной закупки, разместив заказ у единственного поставщика;

4) отказаться от проведения закупки.

22.7. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 года «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и  функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

23. Обеспечение исполнения обязательств по договору

# 23.1. Если в соответствии с РАЗДЕЛОМ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения обязательств по договору, договор заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств по договору.

# 23.2. Для обеспечения исполнения обязательств по договору Заказчик вправе установить любой из указанных способов, указанных в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

# 23.3. Обеспечение исполнения обязательств по договору представляется победителем или иным участником закупки, с которым заключается договор, одновременно с предоставлением договора, подписанного участником закупки со своей стороны. При этом документация о закупке должна содержать требования к способам, суммам и порядку представления обеспечения, а также требования, предъявляемые к гарантам. Условия возврата и утраты обеспечения исполнения обязательств по договору регулируются в проекте договора.

# 25.4. Для обеспечения исполнения обязательств по договору, Заказчик вправе установить требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в размере от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора при проведении конкурентной закупки, участниками которой могут быть любые лица, предусмотренные частью 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ, при заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), указанных в РАЗДЕЛЕ 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения договора.

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона в электронной форме изменяют и/или дополняют РАЗДЕЛЫ 1-6 документации об аукционе в электронной форме. При возникновении противоречия положения информационной карты имеют приоритет для участников аукциона.

| № пункта информ. карты | Номер и Наименование пункта документации об аукционе в электронной форме | Информация |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | 1.2. Наименование Заказчика | Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - ГОАУСОН «Кольский КЦСОН») Юридический адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 Фактический адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 Тел. 8 (81553) 3-61-86; 3-62-70 Факс. 8 (81553) 3-55-98 Эл. почта: kkcson@bk.ru Контактное лицо: Новожилова Ольга Николаевна |
| 7.2. | Способ осуществления закупки | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 7.3. | ### 1.6. Электронная торговая площадка, на которой проводится аукцион в электронной форме | РТС-Тендер https://www.rts-tender.ru/ |
| 7.4. | ### 2.1. Предмет аукциона в электронной форме (лота) | Выполнение работ по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения |
| 7.5. | ### 2.2. Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (по лотам) | Наименование выполняемых работ: ремонт внутренних помещений и замене систем электроснабжения Объем выполняемых работ: в соответствии с технической частью Документации об аукционе в электронной форме (Раздел 10) Место выполняемых работ: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23. Сроки выполняемых работ: с даты заключения договора по 29 июля 2022 года Условия: определяются в соответствии с технической частью Документации об аукционе в электронной форме (Раздел 10) и проектом Договора (Раздел 9), являющимися неотъемлемой частью Документации об аукционе в электронной форме. |
| 7.6. | 3.4., 3.5. Требования к участникам закупочной процедуры | Обязательные требования к участникам закупки: К Участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, в случае если необходима соответствующая лицензия, свидетельство или иной подтверждающий документ; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - непривлечение в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки – юридического лица; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не включен в реестр недобросовестных Подрядчиков. |
| 7.7. | 4.1. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора | Не предусмотрено. |
| 7.8. | 14.1. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме | Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей, которые направляются участником закупки оператору ЭП одновременно. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 1) согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 2.1) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 2.2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной документации. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о ценовом предложении такого участника. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, если документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае, если извещением и (или) документацией о закупке установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке): а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 9) декларация о соответствии участника закупки требованиям, предусмотренная пунктом 7.6. Информационной карты (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 10) предложение участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. |
| 7.9. | ### 6.1. Условия допуска к участию в аукционе в электронной форме. | В соответствии с п. 6.1 документации об аукционе в электронной форме |
| 7.10. | ### 8.1. Срок для разъяснений документации об аукционе в электронной форме | Участник закупки вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса размещаются Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте Заказчика, сайте электронной торговой площадки, на которой проводится закупка. |
| 7.11. | 10.1. Отказ от проведения аукциона в электронной форме | Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок |
| 7.12. | 11.5. Требования к оформлению документов, входящих в состав заявки | Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть отсканированы в одном из распространенных форматов документов: (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и быть надлежащим образом подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. 1. Документы, подписанные ЭЦП участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника закупки, заверенные печатью организации. Наличие ЭЦП участника закупки подтверждает, что документы отправлены от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. 2. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав заявки участника должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. |
| 7.13. | 20.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота). | 3 513 910 (три миллиона пятьсот тринадцать тысяч девятьсот десять) рублей 78 копеек. Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ в полном объеме, затраты на приобретение необходимых материалов и оборудования, оплату рабочей силы и транспорта Подрядчика, страхование, накладные расходы, оплату банковских услуг, расходы на уплату таможенных пошлин и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги, сборы и пошлины (выплаченные или подлежащие выплате), в том числе НДС и другие обязательные платежи, и иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего выполнения обязательств по договору. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата в размере 30% производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика от общей суммы Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета на оплату на приобретение материалов и выполнение подготовительных работ и 70% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончанию выполнения работ и предоставлению документов: 1. акт выполненных работ (форма КС-2); 2. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 3. счет на оплату. |
| 7.14. | 20.5. Величина понижения начальной цены договора в процентах и в денежном выражении («шаг аукциона») | 0,5 процентов от начальной (максимальной) цены договора. |
| 7.15. | 16.1.,16.3.,16.4., 16.5. Порядок, сроки подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются на ЭТП в любой момент с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте Заказчика, сайте электронной торговой площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме. Окончание подачи заявок (открытие доступа к заявкам): «03» февраля 2022 г. в 23:59 московского времени. |
| 7.16. | 17.1. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме | Не предусмотрено |
| 7.17. | 18.1. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Заседание Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме состоится «04» февраля 2022 г. в 11:00 по московскому времени, по адресу: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 |
| 7.18. | 20.1. Дата и время проведения аукциона в электронной форме / Дата и время подведения итогов аукциона в электронной форме | Дата и время проведения: «07» февраля 2022 г. 11:00 московского времени Дата и время подведения итогов: «07» февраля 2022 г. 14:30 московского времени |
| 7.19. | 22.1. Срок, предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, подписанного со своей стороны договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено | Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в единой информационной системе (электронной площадке) итогового протокола аукциона. В случае если победитель аукциона в электронной форме или участник аукциона в электронной форме, предложению которого присвоен второй номер или единственный участник закупки, признанный участником аукциона в электронной форме, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено, то указанное лицо, признается уклонившимся от заключения договора. При подписании договора на электронной площадке, победитель обязан подкрепить с обеспечительным документом локальные сметы. В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме или участника аукциона в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер или единственного участника аукциона в электронной форме, признанного участником аукциона в электронной форме от заключения договора, либо от представления надлежащего обеспечения исполнения договора, сведения о таком участнике закупки вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. |
| 7.20. | 22.4. Заключение договора по результатам проведения аукциона в электронной форме | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе, на официальном сайте Заказчика, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru/ итогового протокола аукциона в электронной форме. Срок заключения договора, может быть увеличен в случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения договора, в связи с необходимостью проведения мероприятий по проверке достоверности предоставленных банковских гарантий. Увеличение срока обусловлено необходимостью направлять соответствующие запросы третьим лицам и получать от них ответы. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ответов от указанных третьих лиц, Заказчик заключает договор или принимает мотивированное решение об отказе от заключения договора. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, изложенные в документации о закупке (проект договора, техническое задание) не подлежат изменению, дополнению, корректировке при заключении договора. Заключение договора осуществляется исключительно на условиях документации о закупке и в соответствии с предложениями участника, изложенными в заявке на участие в закупке. |
| 7.21. | ### 23.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору | Обеспечение исполнения обязательств по договору предусмотрено в следующем размере: 30 % от начальной (максимальной) цены договора – 1 054 173 (один миллион пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят три) рубля 23 копейки. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме: 1) внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет; 2) безотзывная банковская гарантия, выданная кредитной организацией. Срок внесения обеспечения - до момента заключения договора. Срок действия обеспечения исполнения договора: на весь период действия обязательств по договору. Банковские реквизиты Заказчика: Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» Юридический адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 Фактический адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 ИНН 5105031492, КПП 510501001, ОГРН: 1025100589557, ОКТМО: 47605101 Банковские реквизиты: Казначейский счет 0322 4643 4700 0000 4900 ЕКС 4010 2810 7453 7000 0041 Министерство финансов Мурманской области (ГОАУСОН "Кольский КЦСОН", л/с 30496Щ21570) ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области г. Мурманск БИК ТОФК 014705901 КБК 0000 0000 0000 0000 0510 Назначение платежа: Обеспечение исполнения обязательств по договору на выполнение работ по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения 1) В случае если участником закупки принято решение об обеспечении исполнения договора путем внесения денежных средств, в платежном поручении обязательно указывается назначение платежа «Оплата финансового обеспечения исполнения обязательств по договору на выполнение работ (___________). Номер извещения: (___________) . НДС не облагается. 2) В случае если участником принято решение об обеспечении исполнения договора в форме - безотзывная банковская гарантия, выданная кредитной организацией Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. |
| 7.22. | Возможность Заказчика изменить условия Договора | 1. В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при изменении ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, Заказчик, в ходе исполнения Договора, вправе по соглашению сторон, изменить размеры и (или) сроки оплаты и (или) объемы товаров, работ, услуг. 2. В соответствии с Разделом 11 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» |

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма 1.	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В первой части заявки не допускается указывать сведения об участнике закупки и ценовом предложении!!!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На выполнение работ по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 в здании ГОАУСОН «Кольский КЦСОН».

Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме реестровый №___________ от «____» ____________ 2022 г., на выполнение работ по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 в здании ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» предлагаю выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Раздел 10 к документации о проведении аукциона в электронной форме).

Иная информация (по желанию подрядчика): эскиз, рисунок, чертеж, фотография, схема, иное изображение объекта закупки.

Форма 2.	НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Кому: ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»

Почтовый адрес: 184381, Мурманская область,

г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23

Фактический адрес: 184381, Мурманская область,

г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23

_____________ № ______________

(дата)                          (номер исх.)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На проведение работ по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 в здании ГОАУСОН «Кольский КЦСОН».

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) организации / Ф.И.О. (для физических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ФИО руководителя (полностью) |  |
| 3. | Должность руководителя |  |
| 4. | Регистрационные данные: Дата номер, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации, кем выдано) |  |
| 5. | ИНН/КПП (при наличии) |  |
| 6. | ОГРН, ОКПО |  |
| 7. | Юридический адрес |  |
| 8. | Фактическое местонахождение |  |
| 9. | Почтовый адрес |  |
| 10. | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, расчетный счет и корреспондентский счет) |  |
| 11. | Контактные телефоны |  |
| 12. | Контактные лица |  |
| 13. | Адрес электронной почты |  |
| 14. | Документы, входящие в состав заявки: | В соответствии с пунктом 11.7. Раздела 3 Документации об аукционе в электронной форме |

2. Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора с ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» на проведение работ по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23, я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника данной закупки (являясь участником закупки), выражаю свое согласие исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

3. Количество (объем) и виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Приложения:

- ______________________________________________ на ___ листах в ___ экземпляре.

(Наименование прилагаемого документа или копии)

…

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ________

на выполнение работ по ремонту внутренних помещений

и замене системы электроснабжения

г. Кола                                                                                                          «____»_________ 2022г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Гришиной Натальи Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения», по результатам проведенного аукциона в электронной форме (протокол №__________ от «___» _________ г), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью Договора и требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2. Место, сроки и условия выполнения Работ

2.1. Местом выполнения Работ является здание ГОАУСОН «Кольский КЦСОН», расположенное по адресу: Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 (далее – Объект).

2.2. Условия и сроки (периоды) выполнения Работ.

2.2.1. Работы на Объекте должны быть выполнены в установленные Договором сроки в соответствии с условиями и графиком выполнения работ (Приложение № 2), а также иные неразрывно связанные с ремонтом работы, включая возможные работы, определенно не упомянутые в Договоре, но необходимые для приведения Объекта в соответствие с действующими нормами законодательства РФ.

2.2.2. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете Заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.

2.2.3. Все работы должны выполняться в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, и оборудование, используемые при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты, данные о возможности их применения на аналогичных объектах.

2.2.4. Сроки выполнения Работ: с даты заключения Договора по 29 июля 2022 года.

2.2.5. Начало и окончание Работ производится в соответствии с графиком выполнения работ, являющегося Приложением № 2 к Договору, из расчета начала производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

2.3. Подрядчик обязан производить Работы в период работы учреждения: с понедельника по пятницу во временном промежутке с 9.00 до 17.00 часов.

3. Цена, условия и порядок расчетов по Договору

3.1. Цена Договора составляет __________ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС или (НДС не облагается, в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения и в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

3.2. Цена Договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ в полном объеме, затраты на приобретение необходимых материалов и оборудования, оплату рабочей силы и транспорта Подрядчика, страхование, накладные расходы, оплату банковских услуг, расходы на уплату таможенных пошлин и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги,  сборы и пошлины (выплаченные или подлежащие выплате), в том числе НДС и другие обязательные платежи, и иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего выполнения обязательств по Договору.

3.3. Цена Договора не включает в себя стоимость электроэнергии, затраченной Подрядчиком в период выполнения Работ и оплачивается отдельно в порядке, установленном п.10.1.-10.3. Договора.

3.4. Формой оплаты является безналичный расчет. Денежные средства перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата в размере 30% производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика от общей суммы Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета на оплату на приобретение материалов и выполнение подготовительных работ и 70% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончанию выполнения работ и предоставлению пакета документов:

1. акт выполненных работ (форма КС-2);

2. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3. счет на оплату.

3.51. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями условий Договора, не оплачиваются Заказчиком до устранения нарушений.

3.5.2. Источник финансирования заказа: Государственная программа «Социальная поддержка». Подпрограмма 1 «Модернизация системы социальной защиты населения Мурманской области». Мероприятие «Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной защиты населения».

3.5.3. В случае отказа от подписания актов о приемке выполненных Работ формы КС-2 Заказчик представляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ. После получения Подрядчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ, Стороны составляют акт с перечнем недостатков выполненных работ, необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Подрядчик обязуется после подписания сторонами Акта с перечнем недостатков выполненных работ, безвозмездно выполнить работы в согласованные с Заказчиком сроки.

3.5.4. В случаях досрочного выполнения работ и предъявления к оплате подписанных Сторонами актов о приемке выполненных Работ формы КС-2, Заказчик вправе произвести расчет с Подрядчиком досрочно в полном объеме.

3.6. Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Договором объем товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны Договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

3.6. Заказчик по согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской области в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, вправе изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный Договором объем товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, а также получать необходимую информацию по вопросам организации процесса ее исполнения.

4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, назначенный Заказчиком, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, что ухудшило результат Работ.

4.1.3. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Договору.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. За свой счет выполнить сметную документацию, в соответствии с техническим заданием, исходя из цены Договора, и утвердить ее Заказчиком.

4.3.2. Выполнить предусмотренные Договором Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать результат выполненных Работ Заказчику в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Обеспечить надлежащее качество выполняемых Работ, применяемых материалов и конструкций, соответствующее требованиям технических регламентов (строительных норм и правил), иных нормативных правовых актов в сфере строительства.

4.3.4. В период выполнения работ выполнять все необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, противопожарные мероприятия, меры по охране окружающей среды, соблюдать требования СНиП, СанПиН в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- Правила противопожарного режима (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 40.

4.3.5. При выполнении работ руководствоваться нормативными правовыми актами в отношении работ и материалов:

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 40;

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 №141);

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности» (Приказ ГУГПС МЧС России от 16.10.1997);

СНиП 3.03.01-7 «Несущие и ограждающие конструкции».

4.3.5. При выполнении работ руководствоваться нормативными правовыми актами в отношении работ и материалов:

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»,

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях»,

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 №34);

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 №141);

СанПиН 2.4.1201-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 №13);

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности» (Приказ ГУГПС МЧС России от 16.10.1997);

СНиП 3.03.01-7 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиПРК 3.01-03-2010 «Правила по благоустройству территории населенных пунктов», СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территории».

4.3.6. В ходе выполнения работ согласовывать с Заказчиком эскизы, схемы, узлы, детали, материалы, цвета. Цветовая гамма (стены, пол, потолок) согласовывается с Заказчиком, по представленным образцам после заключения Договора.

4.3.7. Перед началом производства работ согласовать с Заказчиком и эксплуатирующими службами временные отключения и подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте.

4.3.8. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах, которые в будущем могут негативно повлиять на эксплуатацию объекта проведения Работ и (или) иных действий, связанных с исполнением обязательств по Договору.

4.3.9. Немедленно приостановить Работы, уведомив при этом Заказчика, и не возобновлять Работы до получения разрешения в случае обнаружения не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика;

4.3.10. Осуществлять доставку материалов, оборудования, производить погрузо-разгрузочные работы, уборку строительного мусора своими силами и за свой счет.

4.3.11. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или иного используемого для исполнения Договора имущества.

4.3.12. Информировать Заказчика за день до начала приемки скрытых работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить.

4.3.13. По окончании Работ передать их результат и права на него Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и использования результата выполненных Работ. Передать заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, использованные при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или декларирование соответствия.

4.3.14. Устранить за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации. Сроки устранения недостатков (дефектов) устанавливаются двухсторонним актом, подписанным заказчиком и Подрядчиком. При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Приемка выполненных работ

5.1. Подрядчик за 3 (три) дня до начала приемки выполненных Работ извещает об этом Заказчика.

5.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ поэтапно согласно графику производства Работ на основании представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик в течение 2 (двух) дней с момента получения от Подрядчика акта и справки рассматривает их, проверяет объемы и качество выполненных работ и направляет Подрядчику подписанные акт и справку или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки, выполненных в соответствии с условиями Договора работ, по актам приемки выполненных Работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Подрядчиком за свой счет.

5.5. Работы считаются принятыми при подписании Заказчиком актов приемки выполненных работ (формы КС-2).

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения и (или) возмещения убытков.

5.7. Осуществление приемки выполненных работ не лишает Заказчика возможности ссылаться на недостатки, выявленные после приемки.

6. Гарантии

6.1. Срок гарантии качества выполненных работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ с учетом использованных при производстве работ материалов (товаров). В течение гарантийного срока Подрядчик, по требованиям Заказчика, обязуется исправить все выявленные недостатки за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок распространяется на все виды работ.

6.2. Объем предоставления гарантии качества: на весь объем работ и использованных при производстве работ материалов – 100% гарантия. Если в процессе выполнения работ либо гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют представленным Подрядчиком сертификатам качества, а также образцам, согласованным с Заказчиком в соответствии с Договором, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.3 Гарантийный период непрерывной эксплуатации на все материалы, используемые при выполнении работ, должен быть не менее чем у завода-изготовителя соответствующих материалов с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

6.4. Дефекты, обнаруженные в период гарантийных обязательств, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Работ Подрядчиком либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет в указанные Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок исчисляется заново с момента устранения недостатков и подписания двухстороннего акта об устранении дефектов.

6.5. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты выполненных Работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в уведомительном письме Заказчика.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта, обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт, а при необходимости с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

6.7. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит их в выполненных Работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами другого Подрядчика. Соответственно Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату Работ по устранению дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063», в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5 % цены Договора.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

7.6. Выплаты штрафа и пени не освобождают Стороны от обязательств по выполнению Договора.

7.7. Имущественная ответственность Сторон устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.9. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.10. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. Разрешение споров

8.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Если согласие не достигнуто, то споры и противоречия разрешаются в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

8.2. Для разрешения споров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований.

8.3. Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по факсу. Срок для ответа на претензию устанавливается 20 календарных дней со дня ее получения.

8.4. Ответ на претензию направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.5. В случае если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Мурманской области.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами в соответствии с действующим законодательством. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. Изменение по соглашению Сторон срока исполнения Договора, и (или) цены Договора, и (или) цены единицы товара, работы услуги, возможны если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от Сторон Договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения на первоначально установленных условиях.

Предусмотренные настоящим пунктом изменения осуществляются при наличии у Сторон письменного обоснования необходимости таких изменений с  установленной причинно-следственной связью между последствиями новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV и возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по Договору на первоначальных условиях, согласованного с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3.1. Заказчик вправе принять решение о расторжении Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а именно:

- систематическое (два и более случаев) выполнение работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами Заказчика;

- неоднократное нарушение условий Договора и правил техники безопасности при ведении работ на объекте;

- иные нарушения условий Договора, нормативных правовых актов Российской Федерации, норм и правил, правил и стандартов саморегулирования.

9.3.2.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3.3. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Особые условия

10.1. Подрядчик компенсирует затраты связанные с использованием электроэнергии в ходе ремонтных работ.

10.2. Подрядчик осуществляет отдельный учет потребляемой электрической энергии по установленному им в месте присоединения к электросети Заказчика электросчетчику. Неконтролируемое пользование электроэнергией запрещается.

10.3. Затраты на электроэнергию возмещаются по фактическим затратам Подрядчика, который осуществляет отдельный учет электроэнергии (по установленному им в месте присоединения к электросети Заказчика электросчетчику).

- Обеспечение исполнения Договора

11.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора на сумму 1 054 173 (один миллион пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят три) рубля 78 копеек.

11.2. В случае если в качестве обеспечения Договора Подрядчиком предоставляется безотзывная банковская гарантия, срок ее действия должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

11.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником аукциона в электронной форме в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

11.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

11.4.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

11.4.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

11.4.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

11.4.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

11.4.5. отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении.

11.5. Заказчик подписывает Договор только после того, как Подрядчик с подписанным со своей Стороны Договором направит: безотзывную банковскую гарантию по данному Договору или предоставит платежное поручение с отметкой банка, подтверждающим факт внесения денежных средств на расчётный счёт Заказчика и сметную документацию.

В документе об обеспечении исполнения обязательств по Договору должно быть прописано, что данное обеспечение предоставляется во исполнение обязательств Подрядчика по Договору №________ от «___» _________ 2022 г.

11.6. В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, перечисляет сумму на счет Заказчика: Получатель платежа: ГОАУСОН «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения»: Министерство финансов Мурманской области (ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» л/с 30496Щ21570) ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области г. Мурманск, Казначейский счет 03224643470000004900, ЕКС 40102810745370000041, БИК ТОФК 014705901, КБК 00000000000000000510.

11.7. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

11.8. В случае, если обеспечением исполнения Договора является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Договору вправе удержать денежные средства, в том числе в размере предусмотренной Договором неустойки.

11.9. В случае, если обеспечением исполнения Договора является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Договору, вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы, в том числе в размере предусмотренной Договором неустойки.

11.10. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме банковской гарантии и по каким-либо зависящим или независящим от Подрядчика причинам банковская гарантия прекратила свое действие до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора. Иное (новое) обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено Подрядчиком не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения действующей банковской гарантии или в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Подрядчик узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращено.

11.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением случаев невозврата такого обеспечения в соответствии с условиями Договора.

11.12. Обеспечение исполнения Договора удерживается и не возвращается Подрядчику в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, судебном порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком в объеме, установленном пунктом 11.4.7 Положения.

12. Срок действия договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и заканчивает свое действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств, но не позднее 30.09.2022 года.

12.2. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения отдельных видов работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору.

13. Заключительные положения

13.1. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2.  В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

13.4.1. Приложение № 1 – Техническое задание;

13.4.2. Приложение № 2 – График выполнения работ;

13.4.3. Приложение № 3 – Сметная документация.

13.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
| Юридический адрес: 184381, г Кола, ул. Красноармейская д 23 Почтовый адрес: 184381, г Кола, ул. Красноармейская д 23 ИНН 5105031492 /КПП 510501001 Казначейский счет 03224643470000004900 ЕКС 40102810745370000041 Министерство финансов Мурманской области (ГОАУСОН «Кольский КЦСОН», л/с 31496Щ21570) ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области г. Мурманск БИК ТОФК 014705901 |  |

# Директор                                                                               Подрядчик

# ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»

# __________________ Н.Г. Гришина                                 ______________ /__________/

# м.п.                                                                                                                                м.п.

# Приложение № 1

к Договору № ___________ от ___________ г

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения | усл. ед. | 11 |

1. Место, сроки и условия выполнения Работ

1.1. Местом выполнения Работ является здание ГОАУСОН «Кольский КЦСОН», расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 (далее – Объект).

1.2. Условия и сроки (периоды) выполнения Работ.

1.2.1. Работы на Объекте должны быть выполнены в установленные Договором сроки в соответствии с условиями и графиком производства работ (Приложение № 1), а также иные неразрывно связанные с ремонтом работы, включая возможные работы, определенно не упомянутые в Договоре, но необходимые для приведения Объекта в соответствие с действующими нормами законодательства РФ.

1.2.2. В ходе выполнения работ согласовывать с Заказчиком эскизы, схемы, узлы, детали, материалы, цвета. Цветовая гамма (стены, пол, потолок) согласовывается с Заказчиком, по представленным образцам после заключения Договора.

1.2.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете Заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.

1.2.4. Все работы должны выполняться в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, и оборудование, используемые при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты, данные о возможности их применения на аналогичных объектах.

1.2.5. Сроки выполнения Работ: с даты заключения договора по 29 июля 2022 года.

1.2.6. Начало и окончание работ производится в соответствии с графиком производства работ, являющегося Приложением № 2 к Договору, из расчета начала производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

1.3. Подрядчик обязан производить Работы в период работы учреждения: с понедельника по пятницу во временном промежутке с 9.00 до 17.00 часов.

2. Гарантии

2.1. Срок гарантии качества выполненных работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ с учетом использованных при производстве работ материалов (товаров). В течение гарантийного срока Подрядчик, по требованиям Заказчика, обязуется исправить все выявленные недостатки за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок распространяется на все виды работ.

2.2. Объем предоставления гарантии качества: на весь объем работ и использованных при производстве работ материалов – 100% гарантия. Если в процессе выполнения работ либо гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют представленным Подрядчиком сертификатам качества, а также образцам, согласованным с Заказчиком в соответствии с Договором, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

2.3 Гарантийный период непрерывной эксплуатации на все материалы, используемые при выполнении работ, должен быть не менее чем у завода-изготовителя соответствующих материалов с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

2.4. Дефекты, обнаруженные в период гарантийных обязательств, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Работ Подрядчиком либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет в указанные Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок исчисляется заново с момента устранения недостатков и подписания двухстороннего акта об устранении дефектов.

2.5. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты выполненных Работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в уведомительном письме Заказчика.

2.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта, обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт, а при необходимости с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

# 2.7. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит их в выполненных Работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами другого Подрядчика. Соответственно Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату Работ по устранению дефектов.

# Директор                                                                               Подрядчик

# ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»

# __________________ Н.Г. Гришина                                 ______________ /__________/

# м.п.                                                                                                                                м.п.

# Приложение № 2

к Договору № ___________ от ___________ г

График выполнения работ

| № п/п | Наименование (вид работ) | Начало работ (день, месяц, год) | Окончание работ (день, месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет директора |  |  |
| 2 | Кабинет заместителя директора |  |  |
| 3 | Кабинет бухгалтерии |  |  |
| 4 | Кабинет отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |
| 5 | Кабинет срочного социального обслуживания |  |  |
| 6 | Кабинет психолога |  |  |
| 7 | Кабинет заведующего хозяйством |  |  |
| 8 | Кладовая № 1 |  |  |
| 9 | Кладовая № 2 |  |  |
| 10 | Тамбур |  |  |
| 11 | Коридор |  |  |

Директор                                                                Подрядчик

ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»

______________ Н.Г. Гришина                            ____________/ ____________/

м.п.                                                                          м.п.

РАЗДЕЛ 10

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ ремонту внутренних помещений

и замене системы электроснабжения

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту внутренних помещений и замене системы электроснабжения | усл. ед. | 11 |

1. Место, сроки и условия выполнения Работ

1. Место, сроки и условия выполнения Работ

1.1. Местом выполнения Работ является здание ГОАУСОН «Кольский КЦСОН», расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23 (далее – Объект).

1.2. Условия и сроки (периоды) выполнения Работ.

1.2.1. Работы на Объекте должны быть выполнены в установленные Договором сроки в соответствии с условиями и графиком производства работ (Приложение № 1), а также иные неразрывно связанные с ремонтом работы, включая возможные работы, определенно не упомянутые в Договоре, но необходимые для приведения Объекта в соответствие с действующими нормами законодательства РФ.

1.2.2. В ходе выполнения работ согласовывать с Заказчиком эскизы, схемы, узлы, детали, материалы, цвета. Цветовая гамма (стены, пол, потолок) согласовывается с Заказчиком, по представленным образцам после заключения Договора.

1.2.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете Заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.

1.2.4. Все работы должны выполняться в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, и оборудование, используемые при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты, данные о возможности их применения на аналогичных объектах.

1.2.5. Сроки выполнения Работ: с даты заключения договора по 29 июля 2022 года.

1.2.6. Начало и окончание работ производится в соответствии с графиком производства работ, являющегося Приложением № 2 к Договору, из расчета начала производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

1.3. Подрядчик обязан производить Работы в период работы учреждения: с понедельника по пятницу во временном промежутке с 9.00 до 17.00 часов.

2. Гарантии

2.1. Срок гарантии качества выполненных работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ с учетом использованных при производстве работ материалов (товаров). В течение гарантийного срока Подрядчик, по требованиям Заказчика, обязуется исправить все выявленные недостатки за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок распространяется на все виды работ.

2.2. Объем предоставления гарантии качества: на весь объем работ и использованных при производстве работ материалов – 100% гарантия. Если в процессе выполнения работ либо гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют представленным Подрядчиком сертификатам качества, а также образцам, согласованным с Заказчиком в соответствии с Договором, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в течение 30 дней от даты получения уведомления от Заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

2.3 Гарантийный период непрерывной эксплуатации на все материалы, используемые при выполнении работ, должен быть не менее чем у завода-изготовителя соответствующих материалов с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

2.4. Дефекты, обнаруженные в период гарантийных обязательств, препятствующие нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Работ Подрядчиком либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет в указанные Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок исчисляется заново с момента устранения недостатков и подписания двухстороннего акта об устранении дефектов.

2.5. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты выполненных Работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в уведомительном письме Заказчика.

2.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта, обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт, а при необходимости с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

2.7. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит их в выполненных Работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами другого Подрядчика. Соответственно Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату Работ по устранению дефектов.

РАЗДЕЛ 11

протокол формирования начальной (максимальной)

цены договора

24.01.2022 г.                                                                                                                         г. Кола

При определении и обосновании начальной (максимальной) цены договора использован проектно-сметный метод на основании локального сметного расчета (Приложение №1 к документации) и в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете Мурманской области на 2022 год.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 513 910 (три миллиона пятьсот тринадцать тысяч девятьсот десять) рублей 78 копеек

Приложение:

      - Локальный сметный расчет (11 помещений).

Участником аукциона указывается предмет договора

Участником указывается № извещения данного аукциона